中证中小投资者服务中心

2026-2028年办公内网云桌面服务器及软件维保项目

竞争性磋商文件

中证中小投资者服务中心有限责任公司

2026年7月

- 采购邀请

- 采购方式

- 中证中小投资者服务中心有限责任公司2026-2028年办公内网云桌面服务器及软件维保项目已启动采购程序，现决定以竞争性磋商方式采购，邀请符合条件的供应商参加。

- 采购项目概况

- 项目名称：2026-2028年办公内网云桌面服务器及软件维保项目

- 采购内容：华为桌面云软件、统信操作系统原厂维保服务，华鲲天宫服务器第三方维保服务，第三方人工支持服务。

- 服务期限：三年。

- 采购人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

- 项目预算：40.8万。

- 时间和地点

- 响应文件提交截止时间及竞争性磋商会议时间:

- 2026年8月12日15:00

- 竞争性磋商地点：上海市浦东新区杨高南路288号14层

- 备注：供应商须于磋商会议开始前10分钟到达磋商地点

- 联系人：张老师 电话：021-51916173邮箱：czhang2@isc.com.cn

- 其他相关说明

本次采购活动未尽事宜的解释权属于中证中小投资者服务中心有限责任公司。

- 采购内容及要求

- 采购内容

采购内容见下表：

| 序号 | 品牌 | 类型 | 型号 | 数量 | 现有维保 截止时间 | 维保服务 采购年限 | 维保服务 等级 | 维保服务类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为 | 桌面云软件 | FusionAccess 8.0.2 SPC12 | 166套 | 2026/9/21 | 三年 | 7*24金牌 | 官方原厂 |
| 2 | 统信 | 操作系统 | 统信UOS V20 桌面版 | 166套 | 2026/9/24 | 三年 | 5*8标准 | 官方原厂 |
| 3 | 华鲲 | 服务器 | 天宫TG225B1 | 4台 | 2026/9/21 | 三年 | 7*24*4 | 第三方 |
| 4 |  | 人工支持服务 |  | 据实结算，最高6人天 | 2026/9/24 | 三年 | 7*24*4 | 第三方 |

4台华鲲天宫TG225B1服务器序列号如下：

2102312WWV10M3002717，2102312WWV10M3002725

2102312WWV10M3002720，2102312WWV10M3002724

- 采购要求

（一）技术要求

1.华为桌面云软件官方原厂金牌服务

（1）远程技术支持:热线受理7*24小时覆盖，实时响应；远程问题处理7*24小时覆盖；提供在线技术支持；提供技术信息共享和补丁下载。

（2）软件授权服务:应用软件更新授权7*24覆盖，提供应用软件的补丁和小版本更新授权；应用软件升级授权7*24覆盖，提供应用软件的主要版本更新授权。

具体内容以华为官方原厂服务说明为准。

2.统信操作系统官方原厂5*8标准服务

（1）远程技术支持：提供多种接入方式，包括但不限于热线电话、电子邮件、在线即时通讯、在线工单提报等途径，为用户解答在安装、配置、管理、维护等过程中遇到的任何有关统信操作系统产品的问题，为用户提供远程在线服务。

（2）系统安装部署指导：提供符合客户要求版本的安装源、手册或线上远程对用户使用过程中遇到的问题给与指导。

（3）系统升级指导：提供在线软件仓库获取在线升级，新版本更新源包括且不限于产品新功能、Bug修复、安全问题修复等功能变更。

具体内容以统信官方原厂服务说明为准。

3.华鲲天宫服务器第三方维保服务

（1）服务内容：对维保产品提供远程支持、应急响应、故障诊断、备件送货、人工现场故障配件更换等服务。

（2）服务方案：介绍备件保障体系、故障处理机制；提供备件库储备说明，至少包括相关备件存放地点和数量等；制定服务方案和服务计划，至少包括工单受理、处理等流程；提供7*24支持电话，提供故障诊断和7*24*4人工现场更换配件服务;提供服务专属对接人，跟踪服务工单、提供服务报告。

（3）服务质量保障措施：制定保障措施，故障响应时间不低于以下标准。紧急故障（系统宕机）4小时内工程师和备件到达现场、8小时内修复故障；一般故障（非宕机）8小时内工程师和备件到达现场、24小时内修复故障。建立故障闭环管理机制，故障修复后出具故障报告时间最高不超过3天。

（4）服务团队：团队至少包含1名项目经理、2名技术工程师，并提供联系方式。

（5）应急保障措施：分析项目风险，准备应对措施。对于当日无法解决的故障，提供应急解决方案；提供重大节日保障服务；配合甲方完成应急演练任务等。

4.第三方人工支持服务

（1）服务内容：对本项目涉及产品及集成环境提供技术咨询、应急保障、搬迁支持等人工支持服务。

（2）服务方案：介绍人工支持服务保障体系、故障处理机制和流程；制定服务方案和服务计划，至少包括工单受理、处理等流程；提供7*24支持电话，提供7*24*4人工支持服务。提供日常技术咨询，提供虚拟化资源开通、策略配置、设备搬迁等服务支持；制定巡检方案和计划，提供周期性巡检服务，包括告警分析与处理、日志审查与诊断、系统配置备份、补丁与漏洞检查；提供服务专属对接人，跟踪服务工单、提供服务报告。

（3）服务质量保障措施：制定保障措施，故障响应时间不低于以下标准。紧急故障（系统宕机）半小时内工程师远程响应并查找故障原因，如有需要4小时内工程师到达现场处理；一般故障（非宕机）1小时内工程师远程响应并查找故障原因，如有需要4小时内工程师到达现场处理。建立故障闭环管理机制，故障修复后出具故障报告时间最高不超过3天。

（4）服务团队：团队至少包含1名项目经理、2名技术工程师，并提供联系方式。至少1名工程师应具备华为桌面云相关技术认证资质。

（5）应急保障措施：分析项目风险，准备应对措施。提供重大节日保障服务；配合甲方完成应急演练任务等。

（二）商务要求

1.服务期限：2026年9月至2029年9月。

2.实施地点：上海市杨高南路288号4楼。

3.交付要求：合同签订后7个工作日内完成原厂维保服务采购。

4.付款方式：

第一笔：完成合同签署，乙方完成原厂维保采购，提供原厂维保生效证明和合格发票，甲方验收通过后20个工作日内支付华为桌面云软件、统信操作系统和华鲲天宫服务器维保总费用的80%。

第二笔：合同生效12个月，乙方提供年度服务报告和合格发票，甲方验收通过后20个工作日内支付华为桌面云软件、统信操作系统和华鲲天宫服务器维保总费用的10%。

第三笔：合同到期，乙方提供年度服务报告和第三方人工支持服务工单、根据工单服务时间计算出第三方人工支持费用、提供合格发票，甲方验收通过后20个工作日内支付华为桌面云软件、统信操作系统和华鲲天宫服务器维保尾款及第三方人工支持服务费用。

6.报价要求：根据4项服务内容提供分项报价（第三方人工支持服务需提供1人天单价，并按6人天计算报价），项目最高限价40.8万,报价不得超过最高限价。

7.资质证书要求：提供与本项目厂商相关的资质证书或授权函。

8.客户案例要求：提供与具有本项目类似产品的客户服务案例。

9.供应商要求：本项目不接受联合体参与，不得转包。

- 供应商须知

- 供应商资格

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定。

2.参与供应商应为有效登记注册的独立企业法人，需提供有效营业执照。

3.参与供应商近三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录指因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚）。

4.参与供应商没有被国家企业信用信息公示系统列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息；没有被中国执行信息公开网列入失信被执行人名单信息。

以上四项资格要求如无法提供具体证明材料的，需对此作出书面承诺并加盖公章。

- 竞争性磋商流程

- 会议组织：采购人负责召开竞争性磋商会议、谈判及评审工作。供应商委派代表参加磋商会议，向采购人介绍服务方案并进行磋商。

- 磋商原则：采购人遵循公平、公正的原则进行磋商，采用同一程序和标准对供应商进行评估。

- 评审方法：采购方与符合资格条件的供应商进行磋商，供应商按照磋商文件的要求提交响应文件和最终报价，采购小组经综合评分后确定得分最高的第一名为成交供应商。

- 响应文件要求

- 响应文件编制

- 供应商响应文件需包含以下部分：

- 根据第二章采购内容及要求，逐项应答偏离情况。

- 根据第三章供应商须知，提供资格证明材料。

- 根据第五章评分规则，按评分指标要求提供对应证明材料。

- 根据附件1、2提供首轮报价单和最终报价单，其中首轮报价单（附件1）随响应文件编制，最终报价单需（附件2）于磋商结束前在会议现场单独提交。供应商需自行携带已盖章的二次报价单，评分价格以最终报价为准。

- 根据附件3要求提供授权委托书、法定代表人及授权代表人身份证明。

- 根据附件4要求提供承诺函。

- 注：在截止时间前，供应商可对所提交的响应文件进行补充、修改或撤回。补充、修改的内容将作为响应文件的组成部分。

- 供应商应准备加盖供应商公章的响应文件，并提交使用U盘或光盘保存的电子件。

- 所有响应文件均采用封袋整体密封（包括电子件），在规定的磋商时间前不得启封。在封袋正面标明项目名称、供应商名称等内容。

- 响应文件有效期

有效期至竞争性磋商结束之日，对成交供应商，延长至合同执行完毕时止。

- 响应文件递交

供应商应于磋商当日递交响应文件。在截止时间后送达的响应文件为无效文件，采购人将予以拒收。

- 评分规则

价格分以最低项目报价作为基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按公式计算：价格得分=（评标基准价÷项目报价）x价格权值x100。具体指标、分值和评分细则如下：

| 评分项目 | 评分指标 | 分值区间 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 商务 （20%） | 证明文件 （与本项目相关厂商资质证书或授权函） | 10% | 提供华为、统信或华鲲厂商代理资质证书或者授权函，每提供一项得5分，最高10分。 |
|  | 既往案例 （与本项目类似产品的客户服务案例） | 10% | 每提供一个案例证明得5分，最高10分。 |
| 技术 （50%） | 服务方案 （服务方案的总体情况、服务流程、响应时间及服务计划等） | 15% | 完全优于磋商文件要求：11-15，基本达到要求：6-10，部分达到要求：0-5。 |
|  | 服务团队 （人员配备、人员技术实力等） | 15% | 完全优于磋商文件要求：11-15，基本达到要求：6-10，部分达到要求：0-5。 |
|  | 服务质量保障措施 （服务承诺、技术支持能力等） | 10% | 完全优于磋商文件要求：8-10，基本达到要求：4-7，部分达到要求：0-3。 |
|  | 应急保障措施 （项目风险分析、应对措施等） | 10% | 完全优于磋商文件要求：8-10，基本达到要求：4-7，部分达到要求：0-3。 |
| 价格 （分值区间：30%） | 报价 (根据4项服务内容提供分项报价，其中第三方人工服务按6人天计算报价) | 30% | 价格分以最低有效报价作为基准价，其价格为满分。其他供应商的价格分按公式计算：报价得分=（评标基准价÷报价）x价格权值x100 |

- 合同主要条款

（一）合同标的物

合同标的物包括166套华为桌面云软件和166套统信操作系统官方原厂维保服务、4台华鲲天宫服务器第三方维保服务、第三方人工支持服务（据实结算，最高6人天）。服务期限三年。

（二）甲方关键义务

- 1.甲方应当为项目相关软硬件产品提供符合说明书文件要求的机房环境，包括供电、温度、湿度等多方面。

- 2.甲方应当按照合同约定按时向乙方支付服务费。

- （三）乙方关键义务

- 1.乙方应当按照本合同约定向甲方提供合格服务，保障系统稳定运行。

- 2.乙方对服务过程中的技术文档应妥善保存，对于服务过程中的重要事项如实记录，并经双方人员签字确认。

（四）费用结算方式

详见采购要求--商务要求--付款方式。

- （五）违约责任及处置办法

- 若乙方未按合同服务要求时间响应、未及时供应备件导致甲方系统延误恢复的，甲方有权扣除对应比例服务费用，每逾期1次按该项合同应付金额的1%支付违约金。违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应赔偿其差额。

- 附件1：首轮报价表

# 首轮报价表

报价单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

项目名称：2026-2028年办公内网云桌面服务器及软件维保项目

磋商方式：竞争性磋商

报价轮次：首轮

报价日期：______年____月____日

注：本次报价均为税后报价，总报价包含本项目所有费用。

| 序号 | 产品 | 数量 | 维保服务 采购年限 | 维保服务 等级 | 维保服务类型 | 税后报价 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为桌面云软件 FusionAccess 8.0.2 SPC12 | 166套 | 三年 | 7*24金牌 | 官方原厂 | XX元 |
| 2 | 统信操作系统 UOS V20桌面版 | 166套 | 三年 | 5*8标准 | 官方原厂 | XX元 |
| 3 | 华鲲天宫TG225B1服务器 | 4台 | 三年 | 7*24*4 | 第三方 | XX元 |
| 4 | 第三方人工支持服务 | 6人天 | 三年 | 7*24*4 | 第三方 | XX元 |
| 总报价（小写） |  |  |  | 人民币XX元整 |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  | 人民币XX元整 |  |  |
| - 报价及响应文件有效期： XX 日历天。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件2：最终报价表

# 最终报价表

报价单位（盖章）：________________________

法定代表人/授权代表人（签字）：________________________

项目名称：2026-2028年办公内网云桌面服务器及软件维保项目

磋商方式：竞争性磋商

报价轮次：最终轮

报价日期：______年____月____日

注：本次报价均为税后报价，总报价包含本项目所有费用。

| 序号 | 产品 | 数量 | 维保服务 采购年限 | 维保服务 等级 | 维保服务类型 | 税后报价 单位：元 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 华为桌面云软件 FusionAccess 8.0.2 SPC12 | 166套 | 三年 | 7*24金牌 | 官方原厂 | XX元 |
| 2 | 统信操作系统 UOS V20桌面版 | 166套 | 三年 | 5*8标准 | 官方原厂 | XX元 |
| 3 | 华鲲天宫TG225B1服务器 | 4台 | 三年 | 7*24*4 | 第三方 | XX元 |
| 4 | 第三方人工支持服务 | 6人天 | 三年 | 7*24*4 | 第三方 | XX元 |
| 总报价（小写） |  |  |  | 人民币XX元整 |  |  |
| 总报价（大写） |  |  |  | 人民币XX元整 |  |  |
| - 报价及响应文件有效期： XX 日历天。 |  |  |  |  |  |  |

- 附件3：授权委托书、法定代表人及授权代表人身份证明

（请提供授权委托书，附上法人身份证、授权代表人身份证复印件，加盖公章）

- 附件4：承诺函

承诺函

致：中证中小投资者服务中心有限责任公司

我方已完整研读《2026-2028年办公内网云桌面服务器及软件维保项目磋商文件》，充分理解并认可项目资格要求、技术标准、评分规则、合同条款等全部采购要求，自愿参与本次磋商采购。

我方郑重承诺：所提交全部响应文件真实、合法、有效，无虚假伪造；完全响应采购全部需求，自愿按照最终报价及响应文件要求履约，自愿承担全部履约责任及违约责任。

特此响应。

供应商（盖章）：__________

法定代表人/授权代表（签字）：__________

日期：______年____月____日